## Slide 1: Trenutno stanje: Zbiranje privolitev po GDPR
Matija Dolžan, Matic Brod, Petra Bencek, Laura Ekart• 28. 5. 2018

## Slide 2: Agenda
Pregled izdelkov
Obdobje: 21. 5. - 28. 5. 2018
Izdelki, Arhitektura
Repozitorij
Projekt, naloge
Vizija,
Arhitektura
Podatkovne strukture
Razvojno okolje
Delujoča rešitev
...
Metode dela (izkušnje, izboljšave)
Plan za obdobje 28.5. – 4. 6. 2018

## Slide 3: Pregled izdelkov 1/1
Izdelek 1
Login z Google-om
Izdelek 2
Osnovni pogled
Funkcionalnosti: dodajanje privolitev, seznam privolitev, dodajanje upravljavcev, seznam upravljavcev, verzije

## Slide 4: Arhitektura

## Slide 5: Metode dela
Pristop 1
Tedenska Kanban tabla
Pristop 2

## Slide 6: Izkušnje
Pozitivne
Dogovor o zadolžitvah
Osnovne funkcionalnosti
V večini dokončan tedenski plan
Negativne
Težave z google loginom

## Slide 7: Tedenski plan
Nadgradnja
Nadgradnja funkcionalnosti. Dodajanje novih osnovnih funkcionalnosti, združevanje strani v celoto.

## Slide 8: Stanje realizacije

## Slide 9
21.5.08
Vzpostavitev razvojnega in izvajalnega okolja, baze, vizija
28.17.08
Priprava stabilne različice rešitve in enotnega uporabniškega vmesnika
4.6.08
Delo na funkcionalnostih in priprava stabilne različice rešitve z omejenim naborom funkcionalnosti
11.6.08
Delo na funkcionalnostih, pripravljena RC različica rešitve z vsemi funkcionalnostmi
18.6.08
Testiranje in dopolnjevanje ter popravki končne različice in namestitev na strežnik

## Slide 10: Diskusija
Zabeležka 1
Lorem ipsum dolor sit amet
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor
Zabeležka 2
Lorem ipsum dolor sit amet
Zabeležka 3
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor